ARCHITECTURE SPECIFICATION

PointCloudAD-CPP

AI 可执行源码架构与实施规格

从架构决策、公共契约到可验收任务的完整开发基线

文档版本：v0.5

目标产品版本：PointCloudAD-CPP v0.1

状态：Approved for Implementation / 可直接进入开发

发布日期：2026-08-19

来源：基于 Project Design v0.3 的重大架构升级

实施授权  除明确标注为“路线图”的内容外，本规格中的决策、接口、依赖方向、状态语义、测试门槛和任务顺序均为 v0.1 的规范性要求。AI 或开发者不得在实现过程中自行替换架构决策。

核心目标：用一个可复现、可测量、可集成的 C++ 库与 CLI，完成参考表面和待测表面的刚体配准、可信度门控、双向覆盖分析、带符号偏差计算及几何缺陷区域输出。

发行原则：先完成可信闭环，再增加输入类型和性能后端；“不可判定”必须显式存在，不能被默认为正常。

目录

目录	2

文档控制与规范性说明	5

目标、范围与发布合同	5

产品定义	5

v0.1 支持范围	5

明确不做	6

v0.1 发布成功标准	6

冻结的架构决策	6

源码架构	7

仓库目录	7

模块职责与禁止事项	8

依赖方向与 CMake targets	8

核心数据模型	8

基础类型与单位	8

表面视图与所有权	9

错误与结果类型	10

公共 API 契约	10

唯一主入口	10

配置结构	11

InspectionResult	11

端到端管线	12

规范执行顺序	12

短路规则	12

算法规范	12

输入规范化与法向	12

鲁棒 point-to-plane ICP	13

配准质量门控	13

双向比较	13

区域提取	14

状态、诊断与 CLI	14

业务结论与进程状态	14

CLI 规范	15

配置与结果 Schema	15

配置示例	15

Schema 兼容规则	16

输出目录	16

测试与验收	17

测试分层	17

v0.1 验收矩阵	17

黄金测试规则	17

性能、内存与确定性	18

优化顺序	18

实现约束	18

构建、安装与 CI	18

依赖清单	18

标准命令	19

CMake 规则	19

CI 矩阵	19

开源与发布规范	20

必备仓库文件	20

AI 开发协议	20

根目录 AGENTS.md 必须包含	20

任务卡格式	20

AI 实施约束	21

实施计划与任务依赖	22

阶段路线	22

AI 执行批次计划	22

AI 批次运行规则	23

外部输入与用户参与点	23

原子任务清单	23

每阶段完成定义	24

风险与 ADR	25

风险登记	25

首批 ADR	25

v0.1 发布检查清单	25

附录：术语与命名	26

附录：参考资料	26

阅读顺序  首次实现按“冻结决策 → 源码架构 → 数据契约 → 管线与算法 → 测试 → 实施计划”阅读；仅接入库的使用者可直接阅读公共 API、配置和输出章节。

文档控制与规范性说明

本文件是一份实现规格，而不是候选方案汇编。关键词“必须”“禁止”“仅允许”表示发布门槛；“建议”仅用于不影响兼容性和正确性的局部实现选择。

| 属性 | 已冻结内容 |
| --- | --- |
| 文档版本 | v0.5；与软件版本、配置 Schema 版本相互独立 |
| 目标版本 | PointCloudAD-CPP v0.1 |
| 规范入口 | 本文件 + docs/adr/ 中 Accepted 状态的 ADR |
| 冲突优先级 | 验收标准 > Accepted ADR > 公共头文件 > 实现注释 |
| 变更规则 | 涉及公共 API、依赖方向、状态语义、文件格式或算法定义的变更必须新增 ADR |
| 实现完成定义 | 构建、测试、sanitizer、黄金结果、消费测试和文档全部通过 |

目标、范围与发布合同

产品定义

PointCloudAD-CPP 是一个命令行优先、库优先复用的 C++20 几何检测项目。它将待测点云配准到参考点云，在配准质量可信时计算表面偏差与参考覆盖率，并输出可定位、可量化、可追溯的异常区域。

第一原则  只有在输入、配准和覆盖质量均通过门控后，系统才能给出 PASS 或 FAIL；任何关键门控失败都必须得到 INDETERMINATE。

v0.1 支持范围

| 能力 | v0.1 决策 | 验收方式 |
| --- | --- | --- |
| 输入 | 无序和有序 PLY/PCD；XYZ 必需，法向可选 | 兼容测试 + 字段缺失测试 |
| 初始位姿 | 可提供 scan→reference 变换；缺省为 identity 并记录警告 | 已知位姿合成测试 |
| 配准 | PCL 后端的鲁棒 point-to-plane ICP | 位姿误差与门控测试 |
| 比较 | scan→reference 偏差 + reference→scan 覆盖 | 凹凸、缺肉和漏扫场景 |
| 检测 | dent、bump、missing_material、unknown | 点级和区域级黄金结果 |
| 接口 | 稳定的 pcad 公共类型；不暴露 PCL/Eigen | 独立 consumer 工程编译 |
| 输出 | 版本化 JSON + 带属性 PLY + 结构化日志 | JSON Schema + golden files |
| 平台 | Ubuntu GCC/Clang 与 Windows MSVC CI | CI 构建与测试矩阵 |

明确不做

- v0.1 不实现深度图、2.5D 高度场、传感器 SDK、GUI、CUDA、Python binding 或非刚体配准。

- 不把最近邻距离直接等同于缺陷；边缘、遮挡、无邻居和超出搜索范围的点必须无效化。

- 不在公共 API 中暴露 PCL、Eigen 矩阵、void*、裸所有权指针或字符串键值参数。

- 不提供脱离标定、量具 R&R 和误差预算的工业精度承诺。

- 不为尚不存在的第二后端提前建立插件系统或运行时后端注册机制。

v0.1 发布成功标准

- 从干净仓库使用规定命令完成配置、构建、测试和安装。

- 合成平面、球面、凹坑、凸包和缺失材料场景均有自动断言。

- 门控失败不会输出 PASS；不可判定原因进入 JSON 和日志。

- 固定输入、配置、线程数与随机种子时，结构化结果可重复。

- 外部 consumer 可通过 find_package(PointCloudAD CONFIG REQUIRED) 调用库。

- 所有第三方依赖、示例数据和发行物具有清晰许可证来源。

冻结的架构决策

| ID | 主题 | 规范性决策 |
| --- | --- | --- |
| D-001 | 产品形态 | 可安装库 + CLI；CLI 只依赖公共 Pipeline API |
| D-002 | 语言基线 | C++20；禁止依赖 C++23 标准库特性 |
| D-003 | 许可证 | Apache-2.0；源文件使用 SPDX 标识 |
| D-004 | 算法后端 | v0.1 仅 PCL；PCL 代码隔离在 src/backends/pcl |
| D-005 | 线性代数 | 实现层使用 Eigen；公共 API 使用 pcad 自有 POD 类型 |
| D-006 | 单位 | 输入显式声明单位；进入算法层后统一为 millimeter |
| D-007 | 坐标约定 | 右手系、列向量；RigidTransform 表示 scan→reference |
| D-008 | 数值类型 | 点坐标 float；变换、求解、统计累加 double |
| D-009 | 所有权 | SurfaceView 借用；OwnedSurface 拥有；管线保证生命周期 |
| D-010 | 错误模型 | 公共边界使用 Result<T>；异常不得越过公共 API |
| D-011 | 配准 | 初始位姿 + Huber point-to-plane ICP + 显式质量门控 |
| D-012 | 比较 | 双向：偏差场与参考覆盖场同时生成 |
| D-013 | 结论语义 | PASS/FAIL/INDETERMINATE 与进程退出码分离 |
| D-014 | 配置 | 单一 JSON；schema_version 必需；生产阈值无隐式默认 |
| D-015 | 结果 | JSON 字段稳定、顺序确定、包含 provenance 与完整门控指标 |
| D-016 | 确定性 | 默认 deterministic=true；线程数和随机种子写入结果 |
| D-017 | 依赖获取 | CMake find_package；CI 与推荐开发环境使用 vcpkg manifest |
| D-018 | 构建消费 | 导出 PointCloudAD::pointcloud_ad CMake target |
| D-019 | 版本策略 | v0.x 不保证 ABI；公共源代码兼容性变更必须进入 CHANGELOG |
| D-020 | 扩展边界 | 深度图/高度场在适配层转换，不复制检测流水线 |
| D-021 | Windows 产物 | 官方 Debug/Release 默认生成 pointcloud_ad.dll；静态库仅作为可选构建；pcad.exe 动态链接 DLL |

源码架构

仓库目录

PointCloudAD-CPP/
├─ CMakeLists.txt                # 顶层构建；不得包含算法实现细节
├─ CMakePresets.json             # dev / release / asan / ubsan / windows
├─ vcpkg.json                    # 可复现依赖清单
├─ cmake/                        # warnings、sanitizers、install/export
├─ include/pcad/                 # 唯一公共 API
│  ├─ version.hpp
│  ├─ status.hpp                 # ErrorCode、Verdict、PipelineStage
│  ├─ result.hpp                 # Result<T>
│  ├─ geometry.hpp               # Vec3f、Unit、FrameId、RigidTransform
│  ├─ surface.hpp                # SurfaceView、OwnedSurface、GridTopology
│  ├─ config.hpp                 # 全部强类型配置
│  ├─ inspection_result.hpp
│  └─ inspection_pipeline.hpp
├─ src/
│  ├─ core/                      # 数学、验证、日志、计时、hash
│  ├─ geometry/                  # 规范化、单位转换、拓扑与掩码
│  ├─ io/                        # 文件适配契约、格式校验与后端编排
│  ├─ preprocess/                # ROI、降采样、法向、边界
│  ├─ registration/              # 配准契约与质量门控
│  ├─ comparison/                # 偏差场与双向覆盖
│  ├─ detection/                 # 分类、聚类、区域测量
│  ├─ serialization/             # JSON/PLY/日志
│  ├─ pipeline/                  # 唯一业务编排层
│  └─ backends/pcl/              # 唯一允许 include PCL；含 io/preprocess/registration/index
├─ apps/pcad/                    # CLI 解析与退出码映射
├─ schemas/                      # config/result JSON Schema
├─ configs/                      # synthetic_demo.json；不得伪装生产阈值
├─ examples/                     # 最小库调用和 CLI 演示
├─ tests/{unit,integration,golden,synthetic,consumer}/
├─ benchmarks/
├─ docs/{architecture,contracts,adr,implementation}/
└─ .github/{workflows,ISSUE_TEMPLATE}/

模块职责与禁止事项

| 模块 | 唯一职责 | 禁止事项 |
| --- | --- | --- |
| core | 基础值类型、错误、验证、日志、计时 | 文件 I/O、PCL 类型、业务编排 |
| geometry | 输入视图、所有权、单位、坐标与拓扑 | 配准和缺陷判断 |
| io | 定义文件适配契约并编排后端解析 | 直接 include PCL、隐式单位、静默补齐字段 |
| preprocess | ROI、降采样、法向、边界和有效掩码 | 读取配置文件、写输出 |
| registration | 位姿估计、迭代指标和质量门控 | 决定最终 PASS/FAIL |
| comparison | 点偏差、参考覆盖、无效原因 | 区域聚类和严重度 |
| detection | 点分类、区域聚类和统计 | 配准或文件 I/O |
| pipeline | 阶段顺序、短路、状态聚合和计时 | 实现底层 PCL 算法 |
| serialization | 版本化结果与可视化输出 | 重新计算业务结果 |
| CLI | 参数解析、配置加载、退出码映射 | 直接调用 preprocess/ICP/cluster |

依赖方向与 CMake targets

pcad_core
└─ pcad_geometry
   ├─ pcad_io ───────────────────────────────┐
   ├─ pcad_preprocess ───────────────────────┤
   ├─ pcad_comparison ──> pcad_detection ────┤
   └─ pcad_backend_pcl ──> pcad_registration ┤
                                            └─> pcad_pipeline

pcad_serialization depends on core + public result models.
pointcloud_ad aggregates the public implementation behind include/pcad.
pcad CLI depends on pointcloud_ad + pcad_io + pcad_serialization.

- 内部 targets 使用 PRIVATE 链接表达依赖；不允许通过全局 include_directories 共享头文件。

- 对外只安装 pointcloud_ad，并导出别名 PointCloudAD::pointcloud_ad。

- 每个模块只能包含自身目录、include/pcad 和直接依赖模块的 internal 头文件。

- 发现循环依赖时必须调整数据契约，不得以公共全局单例或跨层 include 规避。

核心数据模型

基础类型与单位

namespace pcad {

enum class LengthUnit : std::uint8_t {
    millimeter,
    meter,
    micrometer
};

struct Vec3f { float x{}, y{}, z{}; };
struct Vec3d { double x{}, y{}, z{}; };

struct CoordinateFrameId {
    std::string value; // 非空 UTF-8；区分大小写
};

struct RigidTransform {
    // 4x4 row-major storage; mathematically applied to column vectors.
    // Semantic direction is always source_frame -> target_frame.
    std::array<double, 16> matrix{};
    CoordinateFrameId source_frame;
    CoordinateFrameId target_frame;
};

} // namespace pcad

不变量  所有进入 preprocess 之后的点、阈值、位姿平移和统计量均使用 millimeter；序列化仍记录原始单位和换算比例。

表面视图与所有权

struct GridTopology {
    std::uint32_t width{};
    std::uint32_t height{};
    std::uint32_t row_stride{}; // elements, not bytes
};

struct SurfaceView {
    std::span<const Vec3f> points;
    std::span<const Vec3f> normals;       // empty or same size as points
    std::span<const std::uint8_t> valid;  // empty means all finite points valid
    std::optional<GridTopology> grid;
    LengthUnit unit{LengthUnit::millimeter};
    CoordinateFrameId frame;
};

class OwnedSurface final {
public:
    [[nodiscard]] SurfaceView view() const noexcept;
    [[nodiscard]] std::size_t size() const noexcept;
private:
    std::vector<Vec3f> points_;
    std::vector<Vec3f> normals_;
    std::vector<std::uint8_t> valid_;
    std::optional<GridTopology> grid_;
    CoordinateFrameId frame_;
};

- SurfaceView 永不拥有内存，调用方保证其在函数调用期间有效。

- OwnedSurface 不暴露可变容器；构造和转换必须通过验证后的工厂函数。

- points 为空、frame 为空、数组长度不一致或包含未掩码的非有限值时返回 INVALID_INPUT。

- 有序点云必须满足 width × height 与逻辑点数一致，并保留原始有效掩码。

错误与结果类型

enum class ErrorCode : std::uint16_t {
    invalid_argument,
    invalid_input,
    unsupported_format,
    io_error,
    registration_failed,
    insufficient_coverage,
    serialization_failed,
    internal_error
};

struct Error {
    ErrorCode code{};
    PipelineStage stage{};
    std::string message;
    std::map<std::string, std::string> context;
};

template<class T>
class Result final { /* value-or-error; no exception crosses public API */ };

实现选择  C++20 不提供 std::expected。v0.1 实现轻量 pcad::Result<T>，只支持 value、error、bool、value_or 和 move；不得引入完整函数式错误框架。

公共 API 契约

唯一主入口

namespace pcad {

struct InspectionRequest {
    std::optional<RigidTransform> initial_pose;
    std::string run_id;
};

class InspectionPipeline final {
public:
    [[nodiscard]] static Result<InspectionPipeline> create(
        InspectionConfig config) noexcept;

    [[nodiscard]] Result<InspectionResult> run(
        SurfaceView reference,
        SurfaceView scan,
        const InspectionRequest& request = {}) const noexcept;

private:
    explicit InspectionPipeline(ValidatedInspectionConfig config);
    std::shared_ptr<const Impl> impl_;
};

} // namespace pcad

- 静态 create(config) 完成全部验证；私有构造函数只接收 ValidatedInspectionConfig。

- run() 不读取环境变量、不修改全局状态、不创建输出文件；序列化由独立 API 或 CLI 完成。

- 同一 Pipeline 实例可并发读取配置，但 v0.1 不承诺 run() 对同一实例并发安全；文档必须明确。

- 内部异常必须在公共边界捕获并转换为 internal_error，同时记录异常类型。

配置结构

| 配置组 | 关键字段 | 验证规则 |
| --- | --- | --- |
| PreprocessConfig | voxel_size_mm、normal_radius_mm、normal_min_neighbors、boundary_radius_mm | 半径为正；无输入法向时 normal_radius_mm 必需 |
| RegistrationConfig | max_iterations、max_correspondence_distance_mm、huber_delta_mm、收敛阈值 | 距离为正；迭代 1..1000 |
| RegistrationGate | min_overlap_ratio、max_inlier_rmse_mm、min_valid_pairs、最大平移/旋转 | 全部为生产必填字段 |
| ComparisonConfig | max_search_distance_mm、max_normal_angle_deg、boundary_exclusion_mm | 角度 0..90；距离为正 |
| DetectionConfig | positive_threshold_mm、negative_threshold_mm、cluster_tolerance_mm、min_cluster_points | positive>0；negative<0；阈值不得落入误差预算 |
| ExecutionConfig | deterministic、thread_count、random_seed | thread_count>=1；全部写入 provenance |

安全默认  生产判定阈值、配准门控阈值和覆盖阈值没有通用默认值，配置 Schema 将它们设为 required。仓库只提供明确命名为 synthetic_demo.json 的演示配置。

InspectionResult

enum class Verdict : std::uint8_t { pass, fail, indeterminate };

struct InspectionResult {
    Verdict verdict{Verdict::indeterminate};
    RegistrationResult registration;
    CoverageSummary coverage;
    DeviationStatistics deviations;
    std::vector<DefectRegion> regions;
    std::vector<StageTiming> timings;
    Provenance provenance;
    std::vector<Diagnostic> diagnostics;
};

- PASS：全部门控通过且没有达到发布规则的缺陷区域。

- FAIL：全部门控通过且至少一个缺陷区域达到发布规则。

- INDETERMINATE：输入、配准、覆盖或关键几何语义不足以作出判定。

- Result<T> 的 error 表示调用未正常完成；Verdict 表示一次已形成报告的检测业务结论。

端到端管线

规范执行顺序

| ID | 阶段 | 动作 | 门控/产物 |
| --- | --- | --- | --- |
| P01 | Validate | 校验数组、有限值、单位、frame、拓扑、配置与初始位姿 | 失败立即返回 Error |
| P02 | Normalize | 统一为 millimeter 和内部 Surface 表示 | 保存原始元数据 |
| P03 | Preprocess | ROI、降采样、法向与边界掩码 | 输出 OwnedSurface |
| P04 | Register | 使用初始位姿执行鲁棒 point-to-plane ICP | 记录每阶段指标 |
| P05 | Registration Gate | 收敛、overlap、RMSE、pair count、变换合理性 | 失败形成 INDETERMINATE 报告 |
| P06 | Transform | 将 scan 映射到 reference frame | 禁止隐式缩放 |
| P07 | Compare | scan→reference 偏差与 reference→scan 覆盖 | 生成双向字段 |
| P08 | Coverage Gate | 有效覆盖率、边界和不可见比例 | 不足则 INDETERMINATE |
| P09 | Detect | 点分类、同类聚类、区域测量与规则判定 | 形成 PASS 或 FAIL |
| P10 | Finalize | 汇总 provenance、timings、diagnostics 和 schema version | 返回稳定结果对象 |

短路规则

- P01/P02 失败：返回 Result error；不生成业务结论文件。

- P04/P05 失败：形成含配准指标的 INDETERMINATE 报告，不执行 P07-P09。

- P07 完成但 P08 失败：保留偏差与覆盖统计，结论为 INDETERMINATE，不允许 PASS。

- P09 仅消费有效点；InvalidReason 不得被转成零偏差。

- 任何失败都必须携带 stage、code、message 和可机器读取的 context。

算法规范

输入规范化与法向

- 单位换算在算法前只执行一次，并对阈值使用相同换算语义。

- 输入法向存在时先校验长度、有限值和单位长度；不合法法向按点无效化或整体拒绝，策略写入配置。

- 输入法向缺失时，对参考表面使用半径邻域 PCA；不足最小邻居数的点标记 NORMAL_MISSING。

- v0.1 的法向方向由视点元数据、用户配置的 outward_hint 或一致化传播确定；无法证明方向时不得输出 dent/bump，只输出 absolute_deviation 与 INDETERMINATE。

- 有序点云使用网格邻接识别深度跳变，但 v0.1 的最近邻和 ICP 仍可回退到统一 PCL 路径。

鲁棒 point-to-plane ICP

minimize Σ_i ρ( n(q_i)^T · (T p_i - q_i) )

subject to:
  ||T p_i - q_i|| <= max_correspondence_distance_mm
  angle(n(T p_i), n(q_i)) <= max_normal_angle_deg
  p_i and q_i are valid and not boundary-excluded

ρ = Huber loss with configured huber_delta_mm

- 每次迭代更新对应关系；参考 KD-tree 只构建一次。

- 终止条件同时检查最大迭代、平移增量、旋转增量和残差改善。

- RegistrationResult 必须输出 initial_pose、final_pose、iterations、converged、valid_pairs、overlap_ratio、inlier_rmse_mm 和 termination_reason。

- 变换包含非有限值、旋转矩阵正交误差超限或 determinant 偏离 +1 时，立即失败。

配准质量门控

| 门控项 | 通过条件 | 失败代码 |
| --- | --- | --- |
| 收敛 | converged == true 且 termination_reason 非 numerical_failure | registration_failed |
| 有效对应 | valid_pairs >= min_valid_pairs | registration_failed |
| 重叠 | overlap_ratio >= min_overlap_ratio | registration_failed |
| 残差 | inlier_rmse_mm <= max_inlier_rmse_mm | registration_failed |
| 平移先验 | 相对 initial_pose 的平移不超过配置上限 | registration_failed |
| 旋转先验 | 相对 initial_pose 的旋转不超过配置上限 | registration_failed |
| 刚体合法性 | RᵀR 与 I 的误差及 det(R) 满足容差 | internal_error / invalid_input |

双向比较

比较阶段必须生成两个方向不同、语义不同的结果，禁止用一个最近邻数组同时解释偏差和缺失材料。

| 字段 | 查询方向 | 用途 | 主要无效原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| PointDeviation | aligned scan → reference | dent、bump、表面偏差 | NO_NEIGHBOR、NORMAL_MISSING、NORMAL_MISMATCH、REFERENCE_BOUNDARY |
| CoverageSample | reference → aligned scan | missing_material、覆盖不足 | NOT_VISIBLE、NO_NEIGHBOR、SCAN_BOUNDARY、MASKED_ROI |

euclidean_mm  = ||T p - q||
signed_mm     = n(q)^T · (T p - q)
normal_angle  = acos(clamp(n(Tp) · n(q), -1, 1))

signed_mm > positive_threshold_mm  => bump candidate
signed_mm < negative_threshold_mm  => dent candidate
reference point expected-visible but unmatched => missing-material candidate

关键边界  reference→scan 的未匹配点只有在“预期可见”时才属于缺失材料候选。v0.1 若没有视点信息，只能基于用户 ROI 与局部覆盖给出 conservative coverage；不能把全部未匹配参考点判为缺肉。

区域提取

- dent 与 bump 在 aligned scan 上分别做 3D 欧式聚类；missing_material 在 reference coverage 上聚类。

- 不同类别之间不得合并；无效点不得连接两个区域。

- DefectRegion 至少包含 id、type、point_count、centroid、AABB、max_abs_mm、mean_mm、rms_mm、p95_abs_mm、estimated_area_mm2、area_is_approximate。

- 严重度不写死行业标准；v0.1 支持用户规则按 type、最大深度、面积和 ROI 标签映射为 info/warning/reject。

- 纯点云面积使用局部采样密度估计，必须标记 approximate；无可靠估计时为 null。

状态、诊断与 CLI

业务结论与进程状态

| 场景 | Verdict | 默认退出码 | --fail-on-defect |
| --- | --- | --- | --- |
| 流程成功、无拒收区域 | PASS | 0 | 0 |
| 流程成功、存在拒收区域 | FAIL | 0 | 20 |
| 配准门控失败 | INDETERMINATE | 4 | 4 |
| 覆盖不足 | INDETERMINATE | 5 | 5 |
| CLI 参数错误 | 无 | 2 | 2 |
| 输入或配置错误 | 无/部分报告 | 3 | 3 |
| 内部错误 | 无/部分报告 | 10 | 10 |

CLI 规范

pcad inspect \
  --reference data/reference.ply \
  --scan data/scan.ply \
  --config configs/part_a.json \
  --initial-pose data/scan_to_reference.json \
  --output runs/part_00042

pcad validate-config --config configs/part_a.json
pcad inspect --help
pcad version --json

- v0.1 只提供 inspect、validate-config、version；convert 和 benchmark 为后续 CLI 子命令。

- 所有命令支持 --json-errors，将错误输出为单行稳定 JSON。

- 输出目录默认必须不存在；--overwrite 只允许覆盖由 pcad 创建且包含 run_manifest.json 的目录。

- 日志写 stderr，机器结果写文件；stdout 仅用于明确请求的 JSON 摘要。

配置与结果 Schema

配置示例

{
  "schema_version": "1.0",
  "profile": "synthetic_demo",
  "input": {
    "reference_unit": "millimeter",
    "scan_unit": "millimeter",
    "reference_frame": "fixture",
    "scan_frame": "scanner"
  },
  "preprocess": {
    "voxel_size_mm": 0.20,
    "normal_radius_mm": 1.00,
    "normal_min_neighbors": 12,
    "boundary_radius_mm": 0.80
  },
  "registration": {
    "max_iterations": 60,
    "max_correspondence_distance_mm": 1.00,
    "huber_delta_mm": 0.30,
    "translation_epsilon_mm": 0.0001,
    "rotation_epsilon_rad": 0.00001,
    "residual_epsilon_mm": 0.00001
  },
  "registration_gate": {
    "min_overlap_ratio": 0.70,
    "max_inlier_rmse_mm": 0.20,
    "min_valid_pairs": 500,
    "max_translation_from_initial_mm": 5.0,
    "max_rotation_from_initial_deg": 5.0
  },
  "comparison": {
    "max_search_distance_mm": 0.80,
    "max_normal_angle_deg": 35.0,
    "boundary_exclusion_mm": 0.60,
    "min_valid_coverage_ratio": 0.75
  },
  "detection": {
    "positive_threshold_mm": 0.25,
    "negative_threshold_mm": -0.25,
    "cluster_tolerance_mm": 0.60,
    "min_cluster_points": 20
  },
  "execution": {
    "deterministic": true,
    "thread_count": 1,
    "random_seed": 5489
  }
}

示例限制  以上数值仅用于合成演示和自动测试，不是任何传感器、工件或产线的推荐值。生产 profile 必须关联误差预算与重复性试验记录。

Schema 兼容规则

- schema_version 使用 major.minor；未知 major 必须拒绝，未知 minor 字段按 additionalProperties=false 拒绝。

- 结果 schema 与配置 schema 独立版本化。

- JSON 数字禁止 NaN/Infinity；不可用测量写 null，并提供 reason。

- 枚举只使用小写 snake_case；时间使用 UTC RFC 3339；持续时间使用整数 microseconds。

- 配置摘要、输入摘要和软件构建信息必须写入每次结果。

输出目录

| 文件 | 必需 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| summary.json | 是 | verdict、门控摘要、区域摘要、timings、provenance |
| registration.json | 是 | 初始/最终变换、迭代和质量指标 |
| defects.json | 是 | 全部区域、统计、严重度和 ROI 信息 |
| deviations.ply | 是 | aligned scan + signed_mm + valid_reason + region_id |
| coverage.ply | 是 | reference + covered + valid_reason + region_id |
| transformed_scan.ply | 否 | 便于人工复核的对齐点云 |
| run.log | 是 | 结构化阶段日志，不包含不可控绝对路径 |
| run_manifest.json | 是 | 文件清单、SHA-256、schema 和生成器版本 |

测试与验收

测试分层

| 层级 | 目录 | 职责 | 触发频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单元 | tests/unit | 值类型、变换、单位、符号、阈值、聚类、序列化 | 每次提交 |
| 合成集成 | tests/synthetic | 已知几何、位姿、噪声、凹凸、缺失材料 | 每次提交 |
| 黄金结果 | tests/golden | 稳定 JSON/PLY 字段与错误语义 | 每次提交 |
| 文件兼容 | tests/integration | PLY/PCD 字段、NaN、单位、拓扑、损坏文件 | 每次提交 |
| 消费测试 | tests/consumer | install + find_package + link + run | 每次提交 |
| sanitizer | CI | ASan、UBSan；Windows 运行基础检查 | 每次 PR |
| 性能 | benchmarks | 阶段耗时、峰值内存、回归趋势 | 主分支/发布 |
| 真实重复性 | 外部数据流程 | 同一良品重复扫描和缺陷样件 | 发布候选 |

v0.1 验收矩阵

| ID | 场景 | 通过标准 | 自动化测试 |
| --- | --- | --- | --- |
| AC-001 | 完全相同表面 | PASS；max_abs_mm <= 1e-5；0 个区域 | synthetic_identical |
| AC-002 | 仅刚体变换 | 平移误差 <= 0.02 mm；旋转误差 <= 0.02°；PASS | synthetic_rigid |
| AC-003 | 平面凸包 | 类型 bump；深度误差 <= max(0.02 mm, 注入值 5%) | synthetic_bump |
| AC-004 | 平面凹坑 | 类型 dent；符号、中心和深度均正确 | synthetic_dent |
| AC-005 | 参考缺失块 | missing_material 区域召回 >= 0.95；不可见区不计 | synthetic_missing |
| AC-006 | 局部漏扫 | coverage gate 失败或 NOT_VISIBLE，不得输出 PASS | synthetic_dropout |
| AC-007 | 错误初始位姿 | registration_failed；不得执行缺陷判定 | registration_bad_pose |
| AC-008 | 法向翻转 | 识别方向无效；INDETERMINATE 或 absolute-only | normal_orientation |
| AC-009 | 边界邻近异常 | 边界掩码使误报区域数为 0 | boundary_mask |
| AC-010 | NaN/Inf 和字段缺失 | 稳定 invalid_input；无崩溃、无部分 PASS | input_validation |
| AC-011 | 确定性 | 同平台固定配置重复 10 次 summary.json 业务字段一致 | determinism |
| AC-012 | 外部消费 | 安装后独立项目可 find_package、链接并运行 | consumer_install |

黄金测试规则

- 黄金文件只包含稳定业务字段；时间、绝对路径、构建时间戳等易变字段在比较前规范化。

- 更新黄金文件必须使用独立命令并在 PR 中展示语义 diff；测试不得静默重写黄金文件。

- 合成数据由固定种子生成，生成器版本与参数进入 fixture manifest。

- 浮点比较采用字段级容差，不对整个 JSON 文本做模糊比较。

性能、内存与确定性

优化顺序

- 先建立 AC-001 至 AC-012 的正确性基线。

- 再测量 load、normalize、preprocess、index、ICP、compare、cluster、serialize 分段耗时。

- 只优化稳定复现且占总耗时显著的热点；任何优化必须通过黄金结果和数值回归。

- v0.1 不以 GPU、SIMD 或多后端数量作为发布指标。

实现约束

| 主题 | v0.1 约束 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 点存储 | 连续 Vec3f；变换与统计用 double | 缓存效率与数值稳定 |
| 索引 | 参考 KD-tree 每次 run 构建一次并复用 | 避免重复成本 |
| 缓冲区 | 阶段内复用 correspondence/residual/mask | 减少分配抖动 |
| 并行 | 比较可按点静态分块；聚类保持串行基线 | 优先确定性 |
| I/O | 优先二进制 PLY/PCD；文本格式仅用于小样例 | 避免 I/O 主导 |
| 测量 | 记录硬件、编译器、构建类型和线程数 | 基准可解释 |

构建、安装与 CI

依赖清单

| 依赖 | 用途 | 边界 |
| --- | --- | --- |
| CMake >= 3.25 | 构建、preset、安装导出 | 公共构建入口 |
| PCL | PLY/PCD、KD-tree、法向、ICP | 仅 src/backends/pcl；src/io 只调用内部 façade |
| Eigen | 实现层线性代数 | 不得出现在安装头文件 |
| CLI11 | CLI 参数解析 | 仅 apps/pcad |
| nlohmann/json | 配置和结果 JSON | 通过 serialization 封装 |
| spdlog | 结构化日志 | 通过 core/logging 封装 |
| GoogleTest | 测试 | 开发依赖 |
| Google Benchmark | 性能基线 | 可选开发依赖 |

标准命令

cmake --preset dev
cmake --build --preset dev --parallel
ctest --preset dev --output-on-failure

cmake --preset asan
cmake --build --preset asan --parallel
ctest --preset asan --output-on-failure

cmake --install build/release --prefix build/install
cmake -S tests/consumer -B build/consumer \
  -DCMAKE_PREFIX_PATH=build/install
cmake --build build/consumer
ctest --test-dir build/consumer --output-on-failure

CMake 规则

- 禁止全局 CMAKE_CXX_FLAGS、include_directories、link_directories 和 add_definitions。

- 警告、sanitizer 和选项通过 interface target 传递。

- 所有 targets 声明 PRIVATE/PUBLIC/INTERFACE 可见性。

- 安装树必须可重定位，不得写入开发机绝对路径。

- 项目作为子目录引入时不得修改调用方全局选项或自动构建测试。

CI 矩阵

| 平台 | 编译器 | 配置 | 发布门槛 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ubuntu | GCC | Release + tests | 必需 |
| Ubuntu | Clang | Debug + ASan/UBSan | 必需 |
| Windows | MSVC | Release + tests | 必需 |
| Ubuntu | GCC | consumer install test | 必需 |
| Ubuntu | GCC | benchmarks | 主分支趋势，不阻塞普通 PR |

开源与发布规范

必备仓库文件

| 文件 | 发布要求 |
| --- | --- |
| LICENSE | Apache License 2.0 完整文本 |
| README.md | 定位、限制、30 秒演示、预期输出、状态说明 |
| CONTRIBUTING.md | 构建、测试、提交、ADR 与黄金文件更新流程 |
| CODE_OF_CONDUCT.md | 贡献者行为准则 |
| SECURITY.md | 漏洞报告渠道、支持版本和响应范围 |
| CHANGELOG.md | 公共 API、Schema、CLI 和行为变更 |
| THIRD_PARTY_NOTICES.md | 依赖与示例数据许可证 |
| CITATION.cff | 研究与工业评估引用信息 |

- 仓库不得包含许可证不清晰的工业扫描或 MVTec 3D-AD 数据副本。

- 发行包包含许可证、NOTICE、Schema、示例配置和最小演示数据。

- 每次发行记录编译器、依赖版本、commit SHA 和可复现构建说明。

- 源文件头使用 SPDX-License-Identifier: Apache-2.0。

AI 开发协议

根目录 AGENTS.md 必须包含

# PointCloudAD-CPP Agent Contract

1. Read docs/architecture/spec-v0.5.md and accepted ADRs before editing.
2. Preserve dependency direction; public headers cannot expose PCL or Eigen.
3. Implement only the assigned task and its declared files.
4. Do not change public API, schemas, status semantics, or thresholds without an ADR.
5. Every behavior change requires tests mapped to an AC-* acceptance item.
6. Run configure, build, ctest, format check, and relevant sanitizer before completion.
7. Do not weaken or delete tests to make a task pass.
8. Do not add dependencies unless the task explicitly authorizes it.
9. Report changed files, decisions, commands run, and remaining risks.

任务卡格式

id: PCAD-REG-003
title: Implement robust point-to-plane ICP
depends_on: [PCAD-GEO-004, PCAD-PRE-003]
allowed_files:
  - src/registration/**
  - src/backends/pcl/registration/**
  - tests/unit/registration/**
public_api_changes: false
inputs: [SurfaceView reference, SurfaceView scan, RegistrationConfig]
outputs: [RegistrationResult]
implementation_rules:
  - transform direction is scan_to_reference
  - use PCL only behind the backend boundary
  - accumulate transforms and metrics in double
acceptance: [AC-002, AC-007, AC-011]
non_goals: [global registration, CUDA, alternate backends]
verification:
  - cmake --build --preset dev --parallel
  - ctest --preset dev --output-on-failure

AI 实施约束

- 一个任务只处理一个可验证行为，通常不跨越两个以上架构模块。

- 任务卡必须列出 allowed_files；超出范围时先报告依赖缺口，不自行扩张。

- 实现不得以 TODO、占位返回、始终成功、空测试或跳过分支冒充完成。

- 新接口先写契约测试；新算法先写最小失败测试，再实现。

- 任务完成报告必须包含变更文件、关键判断、执行命令、测试结果和残余风险。

实施计划与任务依赖

阶段路线

| 阶段 | 主题 | 必须交付 | 下一阶段 |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 | 工程骨架 | CMake、presets、vcpkg、warnings、tests、CI | M1 |
| M0.1 | DLL 边界 | DLL 默认构建、导出符号、/MD、安装与 consumer | M1 |
| M1 | 核心契约 | Result、状态、单位、变换、配置验证 | M2 |
| M2 | 几何与 I/O | SurfaceView/OwnedSurface、PLY/PCD、规范化 | M3 |
| M3 | 预处理 | ROI、降采样、法向、边界 | M4 |
| M4 | 配准 | ICP、指标、门控 | M5 |
| M5 | 比较 | 偏差、覆盖、无效原因 | M6 |
| M6 | 检测 | 分类、聚类、区域统计 | M7 |
| M7 | 闭环 | Pipeline、Schema、CLI、输出 | M8 |
| M8 | 验证 | 黄金测试、consumer、sanitizer、benchmark | M9 |
| M9 | 发布 | README、许可证、发行包、v0.1 tag | 完成 |

AI 执行批次计划

计划基准  本项目由 AI 连续落实，不采用传统按周等待式排期。计划以 B00-B33 共 34 个可验证开发批次推进；每个批次原则上对应一次完整开发闭环，只有通过退出门禁后才进入下一批。真实工业效果验收取决于实际样本，但缺少真实数据时以固定种子合成数据继续开发，不阻塞源码主线。

| 批次 | 阶段 | 核心交付 | 退出门禁 |
| --- | --- | --- | --- |
| B00 | M0.1 | DLL 默认构建、符号导出、运行时布局 | DLL consumer 独立编译和运行 |
| B01-B03 | M1 | Result/Error、单位、坐标、变换、配置 | 核心层零 PCL；契约与非法输入测试全绿 |
| B04-B07 | M2 | 点云所有权、PCL façade、PLY/PCD | 文件往返一致；公共头无 PCL/Eigen |
| B08-B10 | M3 | 有效点、ROI、降采样、法向、边界 | 输出确定；索引映射和无效原因可追溯 |
| B11-B15 | M4 | 配准契约、鲁棒 ICP、质量门控 | 正常样本通过；错误位姿和低质量结果被拒绝 |
| B16-B18 | M5 | 偏差场、覆盖场、无效统计 | dent/bump/missing 底层场满足 AC-003..006 |
| B19-B21 | M6 | 分类、聚类、测量、严重度 | 合成缺陷类别、尺寸和符号正确 |
| B22-B25 | M7 | Pipeline、Verdict、Schema、完整 CLI | 单条 inspect 命令形成真实纵向闭环 |
| B26-B30 | M8 | 验收矩阵、确定性、Sanitizer、基准 | AC-001..012、跨平台 CI 和性能基线通过 |
| B31-B33 | M9 | DLL 依赖打包、CPack、示例、RC | 干净 Windows 环境安装并运行发行包 |

AI 批次运行规则

- 每批只解决一个原子问题或一组不可分割的紧密任务；超过一个清晰验收面的工作继续拆分。

- 完成定义统一为：实现、测试、Debug/Release、格式、静态检查、相关文档和可复现验收命令全部完成。

- 普通技术取舍由 AI 按冻结决策直接执行；影响公共 API、Schema、状态语义、依赖方向或算法定义时先记录 ADR。

- 失败必须在当前批次闭环解决，不允许把红色构建、跳过测试、临时占位或未解释的阈值带入下一批。

- 每个里程碑结束输出能力摘要、测试证据、剩余风险和下一里程碑入口；用户可随时中断或调整优先级。

外部输入与用户参与点

| 节点 | 所需外部输入 | 缺失时的默认处理 |
| --- | --- | --- |
| M3 前 | 真实正常件、dent、bump、missing 点云 | 继续使用固定种子合成数据并标记工业验收待验证 |
| M6 后 | 实际缺陷阈值、最小面积和严重度经验 | 使用配置化保守默认值，不写死客户规则 |
| M9 前 | GitHub 仓库、维护者身份和发布名称 | 生成本地 RC 包，不代填或伪造发布身份 |

原子任务清单

| 任务 ID | 阶段 | 交付 | 依赖 | 完成证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PCAD-ENG-001 | M0 | 建立 targets、presets 与 install/export | 无 | configure + consumer skeleton |
| PCAD-ENG-002 | M0 | 接入 warnings、format、ASan/UBSan | ENG-001 | CI smoke pass |
| PCAD-ENG-003 | M0.1 | 默认 DLL、导出审计、运行时打包与 DLL consumer | ENG-002 | DLL install/consumer pass |
| PCAD-CORE-001 | M1 | 实现 ErrorCode、Error、Result<T> | ENG-003 | unit tests |
| PCAD-CORE-002 | M1 | 实现单位、Vec3、FrameId、RigidTransform | CORE-001 | transform tests |
| PCAD-CFG-001 | M1 | 实现强类型配置与完整验证 | CORE-001 | invalid config matrix |
| PCAD-GEO-001 | M2 | 实现 SurfaceView 与 OwnedSurface | CORE-002 | ownership/validation tests |
| PCAD-GEO-002 | M2 | 实现单位与 frame 规范化 | GEO-001 | normalization tests |
| PCAD-BE-001 | M2 | 建立 PCL façade、类型转换与 include 边界 | GEO-001 | public include audit |
| PCAD-IO-001 | M2 | 实现 PLY reader/writer adapter | BE-001 | round-trip tests |
| PCAD-IO-002 | M2 | 实现 PCD reader/writer adapter | BE-001 | round-trip tests |
| PCAD-PRE-001 | M3 | 实现有限值、ROI 与有效掩码 | GEO-002 | mask tests |
| PCAD-PRE-002 | M3 | 实现体素降采样与映射 | PRE-001, BE-001 | sampling tests |
| PCAD-PRE-003 | M3 | 实现法向估计、方向校验与边界 | PRE-002 | normal tests |
| PCAD-REG-001 | M4 | 实现注册输入组装与指标模型 | PRE-003, BE-001 | registration contract tests |
| PCAD-REG-002 | M4 | 实现鲁棒 point-to-plane ICP | REG-001 | AC-002 |
| PCAD-REG-003 | M4 | 实现 RegistrationGate | REG-002 | AC-007 |
| PCAD-CMP-001 | M5 | 实现 scan→reference DeviationField | REG-003 | AC-003/004 |
| PCAD-CMP-002 | M5 | 实现 reference→scan CoverageField | CMP-001 | AC-005/006 |
| PCAD-CMP-003 | M5 | 实现 InvalidReason 与统计 | CMP-002 | reason matrix |
| PCAD-DET-001 | M6 | 实现 dent/bump 分类与聚类 | CMP-003 | AC-003/004 |
| PCAD-DET-002 | M6 | 实现 missing_material 聚类 | DET-001 | AC-005 |
| PCAD-DET-003 | M6 | 实现区域测量与 severity rules | DET-002 | region tests |
| PCAD-PIPE-001 | M7 | 实现阶段编排、短路和 Verdict | DET-003 | AC-001..010 |
| PCAD-SER-001 | M7 | 实现 config/result Schema 与 JSON | PIPE-001 | schema/golden tests |
| PCAD-SER-002 | M7 | 实现 PLY 字段、manifest 和 hashes | SER-001 | output tests |
| PCAD-CLI-001 | M7 | 实现 inspect/validate-config/version | SER-002 | CLI integration |
| PCAD-TEST-001 | M8 | 完成合成生成器与 AC 矩阵 | CLI-001 | AC-001..012 |
| PCAD-TEST-002 | M8 | 完成 consumer/install、sanitizer、determinism | TEST-001 | release gates |
| PCAD-BENCH-001 | M8 | 建立 100k/1M 点分段基准 | TEST-002 | baseline report |
| PCAD-REL-001 | M9 | 完成开源文件、README 和发行包 | BENCH-001 | release checklist |

每阶段完成定义

- 任务卡中的全部 acceptance 已自动化，且没有跳过测试。

- 新增代码通过格式化、静态警告、相关 sanitizer 与平台 CI。

- 公共行为、Schema 或决策变化已同步文档和 CHANGELOG。

- 不存在未授权依赖、跨层 include、PCL/Eigen 公共泄漏或占位实现。

- 阶段演示命令可从干净仓库复现，并记录输出证据。

风险与 ADR

风险登记

| ID | 风险 | 等级 | 控制措施 | 责任任务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-001 | ICP 局部极值 | 高 | 要求初始位姿；门控；错误位姿测试 | REG-003 |
| R-002 | 缺陷牵引配准 | 高 | Huber、对应门限、稳定 ROI；后续 trim | REG-002 |
| R-003 | 法向方向错误 | 高 | 方向证明；失败 absolute-only + INDETERMINATE | PRE-003 |
| R-004 | 未匹配点误判缺肉 | 高 | 双向覆盖 + expected-visible 语义 | CMP-002 |
| R-005 | 单位/坐标错误 | 高 | 显式元数据、一次换算、frame 校验 | GEO-002 |
| R-006 | 公共 API 被 PCL 污染 | 中 | consumer test + include audit | REG-001 |
| R-007 | AI 跨层重构 | 中 | AGENTS + allowed_files + ADR gate | 全阶段 |
| R-008 | 性能优化破坏确定性 | 中 | 黄金结果、固定线程、基准驱动 | BENCH-001 |
| R-009 | 数据许可证污染 | 高 | 不提交受限数据；THIRD_PARTY_NOTICES | REL-001 |

首批 ADR

| ADR | 标题 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| ADR-0001 | 采用库 + CLI 的产品形态 | Accepted |
| ADR-0002 | 公共 API 隔离 PCL 与 Eigen | Accepted |
| ADR-0003 | 内部长度统一为 millimeter | Accepted |
| ADR-0004 | 使用双向偏差与覆盖语义 | Accepted |
| ADR-0005 | 业务 Verdict 与进程退出码分离 | Accepted |
| ADR-0006 | v0.1 只实现 PLY/PCD 和单一 PCL 后端 | Accepted |
| ADR-0007 | Apache-2.0 与 vcpkg manifest | Accepted |

v0.1 发布检查清单

- AC-001 至 AC-012 全部通过，并附 CI 链接或构建日志。

- Ubuntu GCC/Clang、ASan/UBSan、Windows MSVC 和 consumer install 全绿。

- 没有公共 PCL/Eigen 类型；安装树不含源码绝对路径。

- config/result Schema 已发布并与示例输出验证。

- 配准失败、覆盖不足和法向方向未知均不能输出 PASS。

- README 演示可复制，预期 JSON 和 PLY 输出存在。

- LICENSE、SECURITY、CONTRIBUTING、CHANGELOG、THIRD_PARTY_NOTICES 完整。

- 发行物记录 commit、依赖、编译器、平台和 SHA-256。

- 真实重复扫描试验完成；生产阈值来源可追溯。

- v0.1 tag 与发布说明完成。

附录：术语与命名

| 术语 | 规范含义 |
| --- | --- |
| reference | 检测基准表面，定义最终结果坐标系 |
| scan | 待测表面，通过 RigidTransform 映射到 reference |
| aligned scan | 应用 scan→reference 变换后的待测表面 |
| deviation | aligned scan 点相对参考局部表面的带符号偏差 |
| coverage | reference 点是否被预期可见的 aligned scan 有效覆盖 |
| invalid | 由于几何或元数据原因不可用于判定，不等于零偏差 |
| gate | 决定能否继续或能否形成 PASS/FAIL 的质量条件 |
| verdict | PASS、FAIL 或 INDETERMINATE 的业务结论 |
| error | 阻止一次调用正常完成的程序级错误 |
| profile | 与工件、传感器、夹具和误差预算绑定的配置实例 |

附录：参考资料

Point Cloud Library documentation

CMake importing and exporting guide

Apache License 2.0

JSON Schema specification

MVTec 3D-AD dataset and license

最终实施建议  先完成 M0-M7 的一个真实垂直闭环，再扩展输入类型或性能后端。对 PointCloudAD-CPP 而言，可信的失败语义、双向覆盖和可复现验收比更多算法名称更有价值。